PV sprint review Sprint 3 KanFF

**Gabarit :**

* Zoning ok
* Header ne correspond pas à la maquette
* Drop down à faire
* Déconnexion à ajouter
* Menu à retirer quand on est déconnecté

**Créer un compte :**

* Changement mineur à effectuer (design)
* Initiale à générer
* Pas de message en cas de création
* Création de compte ne marche pas
* Validation des mots de passe impossible à tester

**Modèle CRUD général :**

* Les fonctions du CRUD général existent
* Les tests unitaires sont en cours

**Connexion :**

* La connexion par email, username ou initiales (non sensible à la casse) fonctionne
* Les valeurs de connexion n’utilisent pas la fonction trim

**Gérer son compte :**

* Champs à mettre en français
* Les initiales ne doivent pas être modifiables
* Statut manquant
* Sauvegarde pas possible

**Modèle CRUD utilisateur :**

* La story n’a pas été traitée

**Logo :**

* Terminé
* Il est dans la maquette
* Il est dans le readme
* Le logo est mentionné dans le Journal de Bord

**Maquette :**

* Pas terminées

**Groupe :**

* Page groupe Work In Progress
* Créer un groupe Work In Progress

Durée : 40 minutes

Release : KanFF Beta v1.0

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v1.0-beta>