PV sprint review Sprint 6 KanFF

## Contexte:

Dernier sprint du module.

## Revue des tests d’acceptation story après story:

### Créer un projet :

Lors d’un échec de la création d’un projet, les données doivent être remplies (test d’acceptation créé). Les longueurs des champs n’est pas validées.

### Formulaire de feedback :

Le formulaire fonctionne bien, avec un email également. On pourrait faire que la case à cocher cache ou pas

## Sprint 6:

Le sprint 5 est arrêté et le sprint 6 est lancé.

C’est le dernier sprint à 4 personnes avant la fin du module « Projet Web BDD ».

Le but du sprint 6 est de :

**Afficher des kanbans et gérer les tâches dans les kanbans, ainsi que tous les détails.**

**Terminer toutes les stories de gestion de projets.**

**Terminer stories indispensable pour la gestion des users et des groupes.**

**Pas de story hors feature.**

Définition de fini :

**Il est possible de créer, afficher, modifier et supprimer des tâches dans un kanban. Il est possible de modifier les informations autorisées des tâches au sein du kanban.**

**Il est possible de gérer basiquement des membres (de la création du compte jusqu'à l'archivage, bannissement ou suppression du compte).**

**Il est possible de gérer basiquement les groupes et leurs membres.**

**Durée réunion**: 25 minutes environ.

**Release**: KanFF Beta v1.2 (faite après la réunion).

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v1.2-beta>