PV sprint review Sprint 6 KanFF

Sprint review : 11h38 à 12h04

Sprint retrospective : 12h04 à 12h31 (retour de la sprint retrospective dans le journal de bord).

## Contexte:

Le sprint 6 est le dernier sprint du module Projet web + bdd. Le travail à 4 est donc terminé.

## Revue des tests d’acceptation story après story:

### Gérer son compte :

On ne peut toujours pas tester cette story car on ne peut pas envoyer le formulaire. Cependant la maquette est maintenant respectée.

### Créer un projet :

Lors d’un échec de la création d’un projet, les données doivent être remplies (test d’acceptation créé). Les longueurs des champs ne sont pas validées. Story non terminée.

### Formulaire de feedback :

Le formulaire fonctionne bien, avec un email de réponse également. On pourrait faire que la case à cocher cache ou affiche le champ email. Ce sera fait en tâche urgente. Le formulaire envoie un email sur un serveur SMTP sans authentification. Pour ajouter l’authentification, il n’y a pas à changer le code selon JIE, mais juste à faire une configuration dans le tableau de bord de Swisscenter. Story terminée.

### Page Kanban :

Grand avancement. On peut créer une tâche, afficher ses détails et la supprimer. La mise à jour n’est pas encore possible. Il y avait un bug dans project.js qui faisait planter tout le fichier (une déclaration d’un événement sur un objet qui n’existe que sur la page Créer un projet). Story non terminée.

On passe à la sprint retrospective, sans revoir d’autres stories qui ne seront de toute façon pas terminée, pour avoir assez de temps.

## Suite du projet :

Benoît et Samuel continuent à 2 le projet sur le module Projet à choix en binôme. Le sprint 6 est terminé et le sprint 7 est lancé.

**Release**: KanFF Beta v2.0 (faite après la réunion, après quelques améliorations dans la doc technique et les doc helpers + db-description, ajout de ce PV et corrigé le bug dans projects.js).

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.0-beta>