PV sprint review Sprint 7 KanFF

Sprint review : 11h09 à 16h56.

Pas de sprint retrospective.

## Contexte:

Le sprint 7 est le premier à deux personnes sur le module « Projet à choix en binôme ». XCL valide les tests sur son ordi. Le système git avec plusieurs branches ayant été mis en place, seules les fonctionnalités qui pouvaient être revues durant la sprint review ont été mergées sur develop puis mergé dans master pour faire la release… Les branches features crud-users, technical-documentation-t09, members, delete-account et my-account ont donc été mergées.

## Revue des tests d’acceptation story après story:

### Model CRUD users :

On considère que les fonctions sont fonctionnelles parce que d’autres stories les utilisent. Dans l’idéal il faudrait avoir tests unitaires mais ça prendrait beaucoup trop de temps à écrire. Tous les tests d’acceptation sont validés et la story est terminée.

### Documentation technique T09:

Aucun test validé. Les documentations sont quasiment terminées.

### Gérer son compte :

La story est enfin terminée !

On passe à la sprint retrospective, sans revoir d’autres stories qui ne seront de toute façon pas terminée, pour avoir assez de temps.

## Suite du projet :

Sprint 8 est lancé.

Appris en plus : on peut cocher au fur et à mesure les tests et tous les remettre à cocher avant la réunion.

**Release**: KanFF Beta v2.1

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.1-beta>