PV sprint review Sprint 7 KanFF

Sprint review : 11h09 à 16h56.

Pas de sprint retrospective.

## Contexte:

Le sprint 7 est le premier à deux personnes sur le module « Projet à choix en binôme ». XCL valide les tests sur son ordi. Le système git avec plusieurs branches ayant été mis en place, seules les fonctionnalités qui pouvaient être revues durant la sprint review ont été mergées sur develop puis mergé dans master pour faire la release… Les branches features crud-users, technical-documentation-t09, members, delete-account et my-account ont donc été mergées.

## Revue des tests d’acceptation story après story:

### Model CRUD users :

On considère que les fonctions sont fonctionnelles parce que d’autres stories les utilisent. Dans l’idéal il faudrait avoir tests unitaires mais ça prendrait beaucoup trop de temps à écrire. Tous les tests d’acceptation sont validés et la story est terminée.

### Documentation technique T09:

Aucun test validé. Les documentations sont quasiment terminées.

### Gérer son compte :

La story est enfin terminée ! Bug car on peut mettre du texte dans numéro de téléphone. On va y ajouter une regex pour empêcher les erreurs côté JS mais pas de vérification côté controler car le numéro n’est pas utilisé techniquement et n’a pas d’impact sur le reste des champs.

A parte : dans les tests d’acceptation on ne doit écrire que des tests qui sont vérifiables par le client (pas de connaissances techniques). Donc le test « Les initiales dans le formulaire ne sont pas envoyées » est trop technique…

### Page Membres :

Le curseur en pointeur quand on peut cliquer (puisqu’on ne peut pas cliquer sur le texte afin qu’on puisse le sélectionner). Actuellement ce n’est pas clair pourquoi on ne peut pas cliquer.

Même remarque pour les tests d’acceptation concernant la sécurité il faudrait faire un audit de sécurité à certain moment du projet et là on pourrait faire ce genre de tests.

## Suite du projet :

Sprint 8 est lancé.

Appris en plus : on peut cocher au fur et à mesure les tests et tous les remettre à cocher avant la réunion.

**Release**: KanFF Beta v2.1

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.1-beta>