PV sprint review Sprint 8 KanFF

Sprint review : 14h28 à 15h01 le 18.12.2020.

Pas de sprint retrospective.

## Contexte :

Le sprint 8 est le 2ème sprint du module (à 2 personnes). XCL valide les tests sur son ordi en testant très rapidement les fonctionnalités et en mettant les stories directement en Terminé.

## Revue des tests d’acceptation story après story :

### Structure du mode d’emploi intégré

Terminé. Pas eu de problème lors des tests. On arrive directement sur la bonne section quand on clique sur le bouton à gauche des initiales (en haut à droite).

### Page Détails d’un·e membre

Pas encore terminé. Contributions et groupes affichés. Si on met une ID inexistante dans l’URL la page s’affiche « sans données ».

### Génération de données + réflexion MLD

Story épique enfin terminée ! Données prête dans le pack « Collectif Assoc Vaud » v2.5.

### Supprimer/Archiver son compte

Ça fonctionne. Il n’y a juste pas de flashmessage après la suppression du compte. On peut aussi retirer le blocage du copier-coller de la phrase à écrire, parce que peut être très compliqué voire impossible si on tape très lentement. Selon XCL, il faut laisser la possibilité de copier-coller.

### Documentation technique T09

Les diverses documentations techniques ont été réalisées. La documentation global se trouve [ici](https://github.com/samuelroland/KanFF/blob/develop/doc/kanff-doc-fr.md) et 4 autres fichiers sont en lien en haut.

## Suite du projet :

Sprint 9 est lancé. Retiré la story « Gestion des clés étrangères nulles » parce que c’est de la refactorisation, on ne sait pas quel effort on va devoir fournir et ça apporte très peu de valeur.

Pour ne pas faire un long WIP

Finalement 6 stories ont été planifiées :

* Mise en place des branches git
* Structure mode d’emploi intégré
* Page Détails d’un membre
* Génération de données
* Supprimer/Archiver son compte
* Documentation technique t09

**Release**: KanFF Beta v2.1

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.1-beta>