PV sprint review Sprint 9 KanFF

Sprint review : 14:36 à 15:03 le 08.01.2021

Pas de sprint retrospective.

## Contexte :

Le sprint 9 est l’avant dernier du module (à 2 personnes). SRD montre le travail fait. XCL valide les tests sur son ordi en testant très rapidement les fonctionnalités et en mettant les stories directement en Terminé.

## Revue des tests d’acceptation story après story :

### Modèle CRUD

On ne regarde pas parce que trop long et SRD a déjà regardé. Si besoin d’autres fonctions du model plus tard, elles seront faites dans les stories qui en ont besoin.

### Créer un projet

Tout est fonctionnel. Mot de passe se valide bien. Bonne gestion des dates des restrictions sur les dates. Faute orthographe dans le flashmessage pour « réessayer » (sera corrigée plus tard). La story est finie.

### Créer des tâches

Question de SRD à XCL. Est-ce que le numéro doit être unique par rapport au projet ou au collectif. Réponse : on pourrait avoir une valeur texte à la place d’une valeur numérique, afin de pouvoir mettre des lettres avants.

La création d’une tâche est fonctionnelle mais pas encore idéal (niveau raccourci enter pas encore sur chaque champ).

### Page Projets

La liste est bien affichée, les algorithmes de tri sont terminés. Seulement quelques bugs avec le design (superpositions des icônes) sont pas encore corrigés. Corrections à venir et story terminée puisque le gros est terminé.

### Derniers ajouts sur la page Membres

Supprimer les membres non approuvés et colonne information sur le dernier changement d’état, a été ajouté et est fonctionnel (mode suppression sans confirmation et rester anonyme). Story finie.

### Archiver/Supprimer son compte

### Flashmessages bien affichés après archivage et suppression. Story finie.

### Autres stories non terminées

Gestion des tâches dans le kanban, Page détails d’un·e membre, ont pu être avancées durant ce sprint mais pas terminées.

### Conclusion

5 stories utilisateur terminées. (En plus des modèle CRUD).

## Suite du projet :

Sprint 10 à lancer. SRD va s’en charger (terminer sprint 9 et démarrer sprint 10 sur IceScrum).

## Planification des stories :

Les stories non finies sont reportées au sprint suivants. Pas de stories en plus à part la documentation du trimestre 10 obligatoire pour la fin du module.

**Release**: KanFF Beta v2.3

<https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.3-beta>